良域擎动 CRM

客户信息收集与配合确认表

高总只需按表安排人员、提供现有资料、确认业务规则并配合管理员操作

客户协作版  |  先交启动资料，再按内测、试点和上线节点补齐

先说清楚  这张表不是让高总准备技术方案。高总侧只需要做四件事：指定对接人、提供现有资料、对业务规则作选择、安排管理员完成必要授权。数据库、接口、系统配置、数据导入和技术检查由项目组负责。

| 高总侧需要做 | 项目组负责做 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 指定业务、日常、数据、平台 4 类对接人 | 把联系人变成项目责任表和沟通节奏 | 每类事项有人决定、有人提交、有人核对 |
| 确认 3 个试点项目和约 10 名试点员工 | 建立人员权限和项目可见范围 | 每个人知道自己能看什么、要做什么 |
| 提供 20-50 条脱敏样本和现有表格 | 清洗字段、建立映射并导入测试库 | 现有页面可以用真实结构数据联调 |
| 选择客户等级、跟进时限、到访/寄样等规则 | 写入系统规则、提醒和报表 | 员工动作与管理报表口径一致 |
| 安排企业微信、域名、云资源和渠道管理员配合 | 完成配置、联调和安全检查 | 不交密码，也能完成必要授权 |
| 安排试点、培训、问题反馈和正式上线日期 | 组织内测、修复、迁移和管理员交接 | 网页端按计划从试点进入全公司使用 |

收到表后 3 个工作日内先完成  请先填：4 类对接人、3 个试点项目、试点员工名单、企业微信和渠道现状、20-50 条脱敏样本、第一版业务规则。只要这些到位，生产数据库、服务器端登录权限和页面接入就可以同步推进。

# 1. 先指定 4 类对接人

同一个人可以兼任两项，但每一项都必须有人负责。请直接在空格中填写。

填写方式：在最后一栏写“已交+ 日期”或“负责人+预计日期”；确实没有的写“暂无”，不适用的写“不适用+原因”。不要留空。

| 角色 | 需要负责什么 | 姓名 | 手机号/企业微信 | 到位日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务拍板人 | 确认客户等级、跟进规则、权限和报表口径；遇到分歧时作最终决定 | 唐宏超 | 17645093509 | 随时 |
| 日常项目负责人 | 收集资料、安排会议、跟进试点、集中反馈问题 | 王欣然 | 15045607006 | 随时 |
| 数据核对人 | 整理项目/员工/客户数据，确认导入数量、归属和报表结果 | 李盼 | 13206910953 | 随时 |
| 平台管理员 | 配合企业微信、域名、云资源和获客渠道后台授权；本人操作，不交密码 | 陈雪薇 | 15046091371 | 随时 |

# 2. 确认首批 3 个试点项目

请选择目前仍在正常承接客资、负责人明确、愿意配合试用的项目。三个项目最好覆盖不同客资来源或不同业务类型。

填写方式：在最后一栏写“已交+ 日期”或“负责人+预计日期”；确实没有的写“暂无”，不适用的写“不适用+原因”。不要留空。

| 项目 | 项目名称 | 主要客资来源 | 项目负责人 | 跟进成员 | 计划开始试点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王曦设计师 | 抖音 | 王欣然 | 王欣然 | 随时 |

| 项目 | 项目名称 | 主要客资来源 | 项目负责人 | 跟进成员 | 计划开始试点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 小夫妈妈东北玉米源头工厂 | 抖音 | 贾梓峰 | 冯淼 | 随时 |
| 3 | 诺西尼全屋定制工厂 | 抖音 | 唐宏超 | 唐宏超 | 随时 |

# 3. 填写约10 名试点员工

角色只填“总负责人 / 组长 / 项目同事 / 管理员”之一 ；可见项目写上面 3 个项目中的名称。

填写方式：在最后一栏写“已交+ 日期”或“负责人+预计日期”；确实没有的写“暂无”，不适用的写“不适用+原因”。不要留空。

| 序号 | 姓名 | 手机号 | 部门/小组 | 系统角色 | 可见项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐宏超 | 17645093509 | ___________ | 负责人 | 王曦，小夫妈妈，诺西尼 |
| 2 | 贾梓峰 | 15845567176 | 建材二组 | 二组组长 | 小夫妈妈 |
| 3 | 王欣然 | 15045607006 | 设计一组 | 一组组长 | 王曦 |
| 4 | 王晓彤 | 18346112136 | 设计一组 | 一组同事 | 暂无 |
| 5 | 张显博 | 18246151646 | 设计一组 | 一组同事 | 暂无 |
| 6 | 于欢欢 | 18545112050 | 设计一组 | 一组同事 | 暂无 |
| 7 | 贾士龙 | 15754570099 | 建材二组 | 二组同事 | 暂无 |
| 8 | 李喆 | 18504665338 | 建材二组 | 二组同事 | 暂无 |
| 9 | 李强 | 18946023462 | 建材二组 | 二组同事 | 暂无 |
| 10 | 冯淼 | 15846770789 | 建材二组 | 二组同事 | 小夫妈妈 |

# 4. 请高总确认第一版业务规则

下面不是让高总写方案，只需要勾选、补一句现行做法， 项目组会把结果整理成系统规则。

填写方式：在最后一栏写“已交+ 日期”或“负责人+预计日期”；确实没有的写“暂无”，不适用的写“不适用+原因”。不要留空。

| 序号 | 高总需要提供/确认 | 具体怎么准备 | 建议安排谁 | 填写/完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 什么算有效客资 | 请写清无效广告、同行、空号、重复提交等如何处理。例：空号且无其他联系方式可标无效。 | 业务拍板人 | 无效界定：无需求/无合理需求、联系不上、同行广告、新媒广告 |
| R02 | 认领与首次跟进时限 | 请勾选 ：☑5 分钟 □10 分钟 □30 分钟 □其他 ；超时先提醒谁 ：高总+总负责人+组长。 | 高总/运营 | 已完成 |
| R03 | 客户等级 | 请确认 A/B/C/D 各代表什么、多久必须再次跟进。可以直接提供现有制度或表格。 | 业务拍板人 | 客户等级定义：A：客户意向明确，能够接受预约到访，或可实现当日到店 / 上门洽谈，B:客户具备合作意向，有明确需求，但暂无法确定具体到访时间，需持续跟进，C:仅做基础信息咨询，需求模糊，意向程度较低，尚未形成明确合作诉求，以培育挖掘需求为主。D：客户已明确表达无合作需求，排除本次业务合作可能性 |
| R04 | 到访还是寄样 | 每个试点项目选择主要转化口径：☑到访 ☑寄样 ☑两者都看；说明完成凭证。 | 项目负责人 | 到访定义口径： 客户实际抵达展厅 / 门店 / 招商总部现场。 寄样定义口径： 客户确认需求、提供完整收件信息，样品实际发出。 |
| R05 | 成交与流失 | 成交以什么为准：合同/收款/客户确认 ；流失原因需要哪些选项， 谁能关闭客户。 | 业务拍板人 | 成交标准：收到款项（定金 / 首付款 / 全款） 流失原因：1、客户自身原因。2、产品 / 价格原因（我方产品报价）。3、销售服务原因。4、外部其他原因 谁能关闭客户：高总，总负责人，组长 |
| R06 | 重复客户与跨项目归属 | 同手机号/微信重复提交如何合并；同一客户进入多个项目时是否分别保留项目记录。 | 高总/运营 | 客户姓名、电话、微信统一维护；重复线索不再生成新客户主体。 同一客户进入多项目需要保留记录 |
| R07 | 必须留什么证据 | 勾选 ：☑认领记录 ☑微信截图 ☑通话文字 ☑到访/寄样凭证 ☑成交凭证 □其他 。 | 业务/合规 | 都需要 |
| R08 | 谁能看、改、导出 | 确认项目同事、组长、总负责人、公司管理层的查看范围，以及谁可导出或停用人员。 | 高总 | 高总，总负责人 |
| R09 | 管理报表 | 请圈出最重要的 5 项 ：新增客资、首次响应、加微、到访/寄样、成交、流失、资料完整、超时。 | 高总/运营 | 新增客资数，首次响应，微信通过率，到访/寄样率，成交率 |
| R10 | 客户先加个人微信还是企业微信 | 第一阶段选择 ：☑个人微信 □企业微信 □不同项目不同方式；写明试点项目做法。 | 高总/企微管理员 | 所有项目加个人微信 |

# 5. 需要提供哪些数据文件

不用重新做表。现有文件能用就直接给 ；项目组会按已经准备好的模板整理。测试阶段先交脱敏版，正式上线前再交完整迁移版。

填写方式：在最后一栏写“已交+ 日期”或“负责人+预计日期”；确实没有的写“暂无”，不适用的写“不适用+原因”。不要留空。

| 序号 | 高总需要提供/确认 | 具体怎么准备 | 建议安排谁 | 填写/完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 项目清单 | 至少先给 3 个试点项目：项目名称、负责人、成员、客资来源、当前状态。可直接填《项目路由表模 板.csv》。 | 运营负责人 | __________________ |
| D02 | 员工与权限名单 | 先给约 10 名试点员工，后续补全员 ：姓名、手机号、部门/小组、角色、可见项目、是否在职。 | 人事/运营 | __________________ |
| D03 | 20-50 条脱敏客户样本 | 保留字段结构， 手机号/微信号可遮挡 ；至少有来源、项目、负责人、阶段、最近跟进和结果。 | 数据核对人 | __________________ |
| D04 | 历史客户数据 | 正式迁移前提供全量 Excel/CSV，并说明来自哪些表、截至哪一天、由谁维护。可参考《建材客户档案字段模板.csv》。 | 数据核对人 | __________________ |
| D05 | 历史跟进记录 | 能关联到客户的跟进时间、跟进人、方式、内容、下次跟进、到访/寄样、成交/流失。可参考《建材跟进记录模板.csv》。 | 数据核对人 | __________________ |
| D06 | 现有证据与附件 | 说明截图、通话文字、文件目前存在哪里 ；先提供 3- 5 个完整客户样例，不要求一次上传全部附件。 | 业务负责人 | __________________ |
| D07 | 获客来源清单 | 列出抖音、飞鱼、来客、表单、自然流等来源账号，写明对应项目和后台管理员。可填《多渠道客资来源表模板.csv》。 | 渠道管理员 | __________________ |
| D08 | 现有管理报表 | 提供目前高总、总负责人、组长常看的 Excel、截图或周报样例，用于核对系统报表。 | 运营负责人 | __________________ |

| 数据交付检查 | 请填写 |
| --- | --- |
| 当前一共有多少个项目、多少名员工、多少条客户记录 | 项目 个；员工 人；客户记录约 条 |
| 历史数据主要放在哪里 | ☑Excel/WPS □其他系统 □个人微信 □企业微信 □其他 |

| 数据交付检查 | 请填写 |
| --- | --- |
| 第一批脱敏样本预计提交 | 负责人 ；日期 ；文件名 |
| 正式迁移数据截止日期 | 数据截至 ；旧表计划在 停止录入 |

# 6. 企业微信、域名和渠道需要怎么配合

这部分由管理员本人操作。项目组会提前发操作清单并通过屏幕共享指导，高总侧不需要把密码、验证码或系统密钥写进表里。

| 序号 | 高总需要提供/确认 | 具体怎么准备 | 建议安排谁 | 填写/完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业微信现状 | 勾选 ：☑已注册 □已认证 □客户联系已开通；填写企业名称、管理员姓名、试点成员是否已激活。 | 企微管理员 | __________________ |
| 2 | 3 个试点项目群 | 填写群名称、群主、需要接收提醒的人；群机器人地址由管理员在联调时现场配置，不写在本表。 | 项目负责人 | __________________ |
| 3 | 企业微信应用授权 | 管理员配合创建或授权内部应用， 设置可见人员、可信网址和回调 ；项目组负责技术参数和测试。 | 企微管理员 | __________________ |
| 4 | 成员映射 | 确认试点员工在企业微信中的姓名、部门与系统人员一一对应 ；有重名或手机号不一致的需标注。 | 企微管理员 | __________________ |
| 5 | 域名与备案现状 | 填写已有正式域名、是否已备案、域名和云资源归属公司还是个人；没有则写“待申请”。 | 企业管理员 | __________________ |
| 6 | 云资源负责人 | 指定一名能配合开通数据库、文件存储和备份的管理员 ；资源必须归企业统一管理。 | 企业管理员 | __________________ |
| 7 | 渠道授权 | 每个平台由后台管理员本人登录， 项目组远程指导完成授权；接口未批时先导出 5-10 条样例并保留 Excel导入。 | 渠道管理员 | __________________ |

## 渠道账号与项目对应表

| 平台 | 账号名称/编号 | 对应项目 | 后台管理员 | 授权状态 | 样例数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | □未申请 □申请中 □已开 | □未给 □已给 |

| 平台 | 账号名称/编号 | 对应项目 | 后台管理员 | 授权状态 | 样例数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | □未申请 □申请中 □已开 | □未给 □已给 |
| ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | □未申请 □申请中 □已开 | □未给 □已给 |
| ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | □未申请 □申请中 □已开 | □未给 □已给 |

安全红线  不要在 Word、Excel、项目群或普通聊天中提交平台密码、短信验证码、个人微信密码、系统密钥或群机器人地址。需要授权时，由管理员本人登录操作；项目组只记录是否完成、授权范围和到期时间。

# 7. 试点、培训和正式上线怎么安排

| 节点 | 高总侧需要安排 | 项目组负责 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨城市内测前 | 确认两地内测人员、20-50 条脱敏样本和反馈人 | 开通内测环境， 导入样本， 检查权限和报表 | 不同城市看到同一数据，核心流程能保存 |
| 3 个项目试点前 | 确定约 10 名员工、培训时间、每日反馈时间 | 培训、现场答疑、问题集中登记 | 至少 50 条真实业务记录完成闭环 |
| 全公司上线前 | 提供全员名单和全量迁移文件；确定旧表停止录入时间 | 全量迁移、权限复核、备份恢复和上线检查 | 网页端全公司正式使用 |
| 企业微信基础接入 | 管理员完成认证、应用授权、成员和项目群配置 | 完成入口/身份衔接、成员映射和通知测试 | 员工可从企业微信进入或收到项目通知 |
| 渠道自动化 | 渠道管理员完成接口申请并提供样例 | 逐个联调来源、去重、路由和异常记录 | 获批渠道自动进入；未 获批渠道可导入 |

## 关键日期请直接填

| 事项 | 日期/人员 |
| --- | --- |
| 首批资料提交日期 | __________________ |
| 跨城市内测人员与开始日期 | 人员 ： 日期： |
| 试点培训时间 | __________________ |
| 3 个项目试点起止时间 | 从 到 |
| 全公司网页端上线日期 | __________________ |
| 旧表停止录入时间 | __________________ |
| 上线后管理员 | __________________ |

# 8. 资料怎么交

| 资料类型 | 建议交法 | 不要这样做 |
| --- | --- | --- |
| 项目名、负责人、业务规则、计划 | 项目群或共享文档 | 不要混入客户个人信息或平台密码 |
| 客户数据、员工手机号、聊天截图、通话文字 | 受控网盘或加密压缩包 ；解密口令单独发送 | 不要发普通群或公开链接 |
| 营业执照、认证或备案补件 | 一对一安全传输或受控网盘 | 不要长期留在群文件 |
| 企业微信和渠道授权 | 管理员本人登录， 项目组屏幕共享指导 | 不要把密码、验证码或密钥交给项目组 |

收到资料后 / 可直接转发  项目组当天登记版本和提交人， 1 个工作日内一次性返回“已收 / 缺什么 / 需要确认什么”。转发文字：现有原型和材料已完成，下一步做生产数据库、服务器端登录权限和真实数据接入。请按表安排4 类对接人、3 个试点项目、约 10 名员工，提交 20-50 条脱敏样本和业务规则 ；暂缺项填负责人和日期。密码、验证码和密钥不用提交。