业务型 FDE 项目工具包

从客户机会到项目验收的可编辑工作模板

# 一、桌面文件怎么用

| 文件 | 使用时机 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目总台账（Excel） | 所有机会与项目 | 登记阶段、下一步、负责人、截止日和健康度 |
| FDE项目运行规则（Word） | 项目启动前与项目中 | 明确职责边界、阶段门禁、会议、变更和安全规则 |
| 客户机会卡（Word） | 第一次接触后 | 判断是否值得进入正式诊断 |
| 业务诊断访谈记录（Word） | 客户访谈与现场观察 | 还原真实业务、流程、样本、负责人和基线 |
| AI场景筛选评分表（Word/Excel） | 诊断完成后 | 从候选需求中选一个最小试点场景 |
| 项目立项与范围确认单（Word） | 开工前 | 锁定目标、范围、双方分工、指标和停止条件 |
| 流程需求与技术交接单（Word） | 交给技术前 | 把业务问题翻译为输入、步骤、输出和验收用例 |
| 周报、试点、验收与案例表单（Word） | 开发至项目关闭 | 推进、培训、验收、复盘和资产沉淀 |

# 二、推荐顺序

机会卡 → 业务诊断 → 场景筛选 → 立项确认 → 流程与技术交接 → 周报 → 试点培训 → 验收复盘 → 案例沉淀

# 三、项目底线

没有业务负责人、真实样本、验收指标和人工接管方式，不进入开发。

技术可行性、工期和安全边界由技术负责人确认；FDE 不替技术作承诺。

报价、合同及重大范围变更由公司授权人批准；FDE 保留书面记录。

项目上线不等于项目验收；必须有真实使用、数据对比和客户确认。