总目录与执行总览

九阶段唯一主线、业务定位、产品结构和统一评审规则

合并执行版 V2.0｜2026年7月22日

一、元序智能的业务定位与边界

元序智能定位为“企业AI市场增长系统提供者”：以良策积累的实体企业IP方法、客户场景和业务经验为入口，为实体企业、创始人IP和一人公司（OPC）搭建知识库、内容工作流、线索承接和经营复盘系统。

不是做什么

- 不是只讲工具的AI培训公司。

- 不是通用软件代理商。

- 不是数字人或短视频代运营公司。

- 不是一开始就承诺全公司自动化。

- OPC是渠道与试验场，不是唯一客户身份。

首个验证闭环

最小闭环：企业资料 → 知识库 → 选题/脚本 → 人工审核 → 发布/分发 → 线索收集 → 周度复盘。首批项目也可以从销售、交付、客服或内部管理中的单岗位高频流程切入。

二、九阶段总路线

| 阶段 | 要解决的问题 | 核心交付 | 不通过会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 合作立项与企业准入 | 01A_项目立项书模板.docx、01B_企业配合与责任清单.xlsx、01C_数据保密与案例授权要点模板.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 02 | 企业AI诊断与事实还原 | 02A_高管访谈提纲.docx、02B_业务部门访谈与流程采集表.docx、02C_AI机会场景池.xlsx、02D_企业AI诊断报告模板.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 03 | 场景筛选与主场景立项 | 03A_场景评分与优先级.xlsx、03B_主场景立项卡.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 04 | 现状、目标流程与人机分工 | 04A_现状流程采集模板.docx、04B_目标流程与人机分工模板.docx、04C_权限风险与异常升级表.xlsx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 05 | 最小原型与技术协同 | 05A_原型实验记录表.xlsx、05B_原型评审报告模板.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 06 | 正式试点、培训与受控上线 | 06A_基线指标与周度迭代.xlsx、06C_培训与上线确认单.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 07 | 四层验收与上线决策 | 07A_四层验收表.xlsx、07B_项目验收报告模板.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 08 | 模板资产化与产品化 | 08A_标准化与资产拆分清单.xlsx、08B_案例复盘模板.docx、08C_产品模板卡.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |
| 09 | 年度运营、ROI复盘与规模复制 | 09A_月度运营与季度复盘.xlsx、09B_变更需求单模板.docx、09C_季度价值复盘与续费方案模板.docx | 停在本阶段整改，不进入下一阶段 |

三、统一评审规则

- 每阶段先完成模板，再开评审会；不能用口头说明代替交付物。

- 所有“必须项”满足、总分≥80且无红线，才算通过。

- 70—79分只能有条件通过：缺口必须写明责任人、完成日期和验证方式，关闭后复审。

- 低于70分、触发红线或没有关键责任人，一律不进入下一阶段。

- 任何涉及隐私、商业秘密、财务、法律、对外发送、合同承诺或不可逆动作，必须保留人工审批。

四、产品与收入结构

| 产品层级 | 适合客户 | 核心结果 | 收费逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI诊断 | 问题很多但不知道先做什么 | 事实地图、场景池、主场景建议 | 按诊断范围与访谈深度 |
| 单场景试点 | 已有明确岗位和Owner | 一个可验收的小闭环 | 按周期、样本、集成和风险 |
| 多部门改造 | 首个试点已经通过 | 工作流固化与部门复制 | 按模块与复制范围 |
| 年度运营 | 需要持续更新和复盘 | 采用、质量、ROI与版本运营 | 年度订阅＋专家服务 |

五、90天内部验证路线

| 周期 | 关键动作 | 合格证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1个月 | 访谈10个客户；选3个差异化试点；完成基线和数据规则 | 3张合格主场景立项卡，且Owner/样本/基线齐全 |
| 第2个月 | 完成最小闭环；用真实案例迭代；每周复盘 | 每个试点有固定评测集、真实使用记录和问题闭环 |
| 第3个月 | 前后对比；验证独立付费；形成标准产品；停止弱功能 | 至少1个可公开或可脱敏案例；明确适合/不适合客户和报价变量 |

六、打开文件后的正确使用顺序

- 先打开本总目录，确认当前处于哪个阶段。

- 再打开该阶段的“阶段实施手册”，先看前面的为什么、常见说法、缺失信息和完整范例。

- 按手册逐步执行，并填写同文件夹的模板。浅绿色第一条是填写范例。

- 阶段结束后按评分表开评审会；没有通过就留在本阶段整改。

- 通过后在00A项目主控台更新负责人、日期、状态、证据和决策。