## Slide 1
LIANG YU ENGINE
良域擎动
下一阶段功能升级建议书
聚焦：已交付能力 → 抖音导入 → 可开单功能
用于本周客户碰头会的核心展示材料
目标
先确认抖音对接边界和授权清单，再定下阶段开发优先级。
2026-09-14
LIANG YU ENGINE · CRM · 客户会场提案

## Slide 2
先说清：现在已经能交付什么
02
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
02
一条客户线从来源到回款都可追踪
先把已完成能力讲清：今天能演示、今天能验收，不是口头承诺。
客资与项目
线索导入 / 项目管理 / 客户和人员权限
跟进与结果
负责人认领 / 跟进记录 / 到访、报价、回款留痕
治理能力
转交撤回 / 审批 / 导入校验与可追溯日志
这部分就是现阶段“可交付成果”。
抖音导入接入后，只要接上就进入下一阶段。

## Slide 3
抖音导入：会前先把这个定死
03
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
03
第一阶段只跑通：一个账号 + 一个项目 + 一批样例
目标是建立“数据流入—映射—承接—留痕”闭环，不急于全量。
1
抖音账号
2
授权与口径
3
导入映射
4
系统内承接
客户会前确认项
客户确认项
导入账号与归属：提供可授权账号、项目归属、数据范围
客户确认项
字段口径：姓名、手机号、来源、时间、素材标识的映射规则
客户确认项
去重与失败处理：重复客资口径与重试策略
客户确认项
验收定义：演示当天如何判断“这条线索算成功导入”

## Slide 4
抖音导入后，立刻要做的优化
04
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
04
先解决“看得见、能执行、能复盘”的问题。
这三项在会里可以直接转成付费单。
线索质量门禁
无效号码、重复客资、关键字段缺失提前拦截
提升首日可用率
少人工清洗
归因与标签
来源账号、内容 ID、投放场景与项目绑定
来源可核对
投入产出更可量化
回流机制
失败重试、人工补登、来源对账闭环
同步更稳定
少漏记少空白

## Slide 5
从渠道到成交：可量化管理入口
05
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
05
客户最关心：哪些来源客资更容易变成成交。
用同一口径看来源、承接、回款，避免“只看花费”失真。
来源分析
按账号 / 视频 / 直播间看线索效率
承接看板
谁在 24 小时内未加企微、谁未沟通
成交复盘
按来源看转化、回款与响应时长
升级成效：可给出“来源效率榜单”用于预算和人效调整。
此模块建议与抖音导入同一期验收并计费。

## Slide 6
私域承接：加企微之后是否真正开始沟通
06
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
06
“已添加群”不是终点，是否被认领和首次沟通才是结果。
1
已分配
2
已认领
3
已加企微
4
首次沟通
5
到访
6
持续跟进
会后管理视图
未加企微名单 · 超时未首次沟通 · 首次回访时长 · 项目承接对比
执行定义：
1) 每日未承接清单自动提醒
2) 首次沟通超时自动提醒
3) 未成交客户进入分层提醒池

## Slide 7
本次建议：从 A 档下手，按周立单
07
LIANG YU ENGINE
LIANG YU ENGINE · CRM · 2026
07
不讲大而全，先把这三档按优先级放进本次决策。
下周能开始交付的先上 A 档，效果出来再扩到下一档。
A 档（先上）
抖音导入 POC · 来源口径与重复去重 · 导入成功率看板
周期：3周
抖音入口先可用，降低空跑成本
B 档（扩展）
归因维度与 ROI 看板 · 企微承接 SLA 预警 · 导入失败自修复机制
周期：4周
过程质量可控，提升团队执行效率
C 档（进阶）
跨账号统一主数据 · 预算分配建议 · 私域承接质量评分
周期：6周
用于管理决策与后续预算会
结论：先下 A 档，确认客户边界后进入排期。